|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Makers’ Day 팀 활동 일지 | | | |
| 작성자 : 김하연 | | | | | | |
| 일 자 | 2024년 07월 18일 목요일 2주차 | | | 팀명/  활동 시간 | 1등할 확률 87%팀 / 4시간 | |
| 참가자 | 김하연, 김지원, 김민성, 김하윤, 박지호 | | | 장소 | ( 대면 / 비대면 ) | |
| 회의 내용 | 주제 | | git&github 연결 및 개발 상황 공유, 제안서 작성 | | | |
| **원활한 코드 공유를 위해 git과 github를 연결**  git 다운로드 및 연결법 공유  git의 기본적인 add->commit->push와 branch, merge의 개념 공부  **프론트엔드와 백엔드 간 개발 상황 공유**  프론트엔드: 기본 챗봇 페이지 제작 완료. 로그인, 설정 페이지 등 기타 페이지 추후 구현 예정.  백엔드: 전체적인 폴더 구성 및 css, html을 생성할 폴더 완성. 이후 GPT API KEY와 DATABASE를 config.py에 받아 사용할 예정.  **제안서 작성 일정**  제출마감: 7월 22일 10:00  역할 분담   |  |  | | --- | --- | | **업무** | **작업자** | | 개발 동기 - 초안 | 김지원 | | 주요 활용 데이터 - 초안 | 김하윤 | | 서비스 소개 - 초안 | 김하연 | | 서비스 활용 방안 - 초안 | 박지호 | | 참고자료 - 초안 | 김하연 | | 미리캔버스 작성 | 김민성 |   초안 작성 마감: 7월 21일 15:00 | | | | | |
| 활동 사진  (팀원, 활동 사진) |  | | | | | |